Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

24.06. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения: дорога с.Виноградовка-с.Ильмаковка-с.Скворцово с учетом искусственных сооружений (мосты)

 Сроки выполнения работ: 01.06.2024 - 31.08.2024.

Подрядчик: ИП Макарян

На объекте работают 6 чел., 2 ед. техники.

 Ключ Шинелька. Подрядчик ведет работы по бетонированию тела опоры правой стороны моста.

 

