ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета  Анучинского

муниципального округа

__________________________________________________________________

№ 2	                    					                                                          26 марта 2021 года

с. Анучино

| Председатель: Заместитель председателя: | С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО |
| --- | --- |
| Секретарь: | А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО |
| Члены комиссии: | И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра- ции Анучинского МО С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУО Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО |

На заседании  присутствует 11 из 11 членов комиссии. Кворум обеспечен.

Повестка  заседания  комиссии:

1. Об открытии проекта  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа».

2. Проведение работы по отбору общественных наблюдателей в рамках реализации национальных проектов на территории Анучинского МО  в 2021 году

1. Об открытии проекта  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа»

Докладчик:  А.А. Суворенков - секретарь комиссии.

Решением Анучинского районного суда Приморского края (дело№2 46/2021 от 25.01.2021) по исковому заявлению прокурора Анучинского района, в целях реализации полномочий по обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных многодетным гражданам в рамках Закона Приморского края 837-КЗ от 08.11.2011, администрацию Анучинского муниципального округа обязали в срок до 31.12.2021 года выполнить следующие работы: разработать техническое задание на проектирование подъездных дорог; выполнить проектные работы на строительство подъездных дорог; выполнить проектные работы на строительство подъездных ных дорог; организовать и выполнить работы по строительству подъездных дорог к земельным участкам предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям по ул. Деменка с. Анучино.

Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 30.09.2019 года № 549, утверждена муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы».

В феврале 2021 года  администрацией Анучинского муниципального округа в  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края направлено ходатайство о выделении бюджетных средств в 2021 году в сумме 2 млн. руб. для выполнения работ по проектированию подъездных дорог к земельным участкам предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям по ул. Деменка с. Анучино. 22 марта 2021 направлен пакет документов (заявка) в соответствии с приложением №11 к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 г.

В настоящий момент проводится работа по формированию пакета документов и дальнейшего направления заявок в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на субсидирование работ по технологическому подключению к сетям водоснабжения и сетям электроснабжения.

Решили: информацию принять к сведению,  Управлению по работе с территориями администрации Анучинского МО в срок до 10.04.2021 разработать «дорожную карту» по исполнению решения Анучинского районного суда. Дальнейшее исполнение мероприятий проводить в рамках проектной деятельности.

2. Проведение работы по отбору общественных наблюдателей в рамках реализации национальных проектов на территории Анучинского МО  в 2021 году

Докладчик:   А.А. Суворенков - секретарь комиссии.

В марте 2021 года территориальными отделами Управления по работе с территориями проведена работа по оповещению граждан о наборе в общественные наблюдатели за реализацией проектов в Приморском крае. В результате проделанной работы 10 человек подали заявки для участия в данной программе.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель комитета:                                                                                 С.А. Понуровский

Секретарь комитета:                                                                                         А.А. Суворенков