

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19.08.2021 |  | с. Анучино | № | 658 |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа» на 2022-2026 годы**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 [«Комплексное развитие сельских территорий»](http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/infOrientedSoc/doc20101020_01), Уставом Анучинского муниципального округа, в целях повышения уровня и качества жизни сельского населения путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов Анучинского муниципального округа администрация Анучинского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа» на 2022 - 2026 годы (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Анучинского муниципального района от 30.09.2019 № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий на территории Анучинского муниципального округа на 2020-2024 годы»
3. Общему отделу администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейная) опубликовать постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального округа С.А. Понуровский

Утверждена

Постановлением администрации

Анучинского муниципального округа

Приморского края

от19.08.2021 № 658

Муниципальная программа

 «Комплексное развитие сельских территорий

Анучинского муниципального округа» на 2022-2026 годы.

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Анучинского муниципального округа Приморского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа; Управление по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа;Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием Анучинского муниципального округа Приморского края»Правовой отдел администрации Анучинского муниципального округа;Муниципальное казённое учреждение культуры «Информационно-досуговый центр» Анучинского муниципального округа; |
| Структура муниципальной программы: |  |
| подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение граждан сельских территорий жильём на территории Анучинского муниципального округа»;**Подпрограмма № 2** «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Анучинского муниципального округа»; **Подпрограмма № 3** «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Анучинского муниципального округа»**Подпрограмма № 4** «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Анучинского муниципального округа»  |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края |  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 [«Комплексное развитие сельских территорий»](http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/infOrientedSoc/doc20101020_01) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, сельскому образу жизни |
| Задачи муниципальной программы | 1. 1) Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

 2) Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, к сельскому образу жизни 3) Повышение престижности проживания в сельской местности.4) Создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах Анучинского муниципального округа.5) Обеспечение граждан жильем надлежащего качества, закрепление кадров на селе.1. 6) Улучшения демографической ситуации в Анучинском муниципальном округе.
 |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | **-** Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок- 1 ед.;**-** Организация освещение территорий (улицы населенных пунктов)- 10 км;**-** Организация ливневых стоков- 1км;**-** Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок- 20 ед.;**-** Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов- 25 ед.;**-** Благоустройство территорий историко-культурных памятников- 12 ед.;**-** Осуществлениереконструкции,капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса- 2,5 км;**-** Осуществление реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих к объектам, расположенным на сельских территориях, являющихся территориями, на которых реализуются и (или) отобраны к реализации проекты комплексного развития, утвержденные протоколом заседания Комиссии, - 2 км;- Осуществление разработки проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования – 1 ед.;**-** Обеспечение граждан сельских территорий жильём- 23 ед.;**-** Строительство сетей водоснабжения- 1км;**-** Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения- 4 км;- Увеличение протяженность построенных сетей уличного освещения населенных пунктов на 20 км;- Осуществление разработки проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения- 1 ед.;- Осуществление разработки проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на строительство здания дошкольного учреждения с. Чернышевка- 1 ед.- Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка- 1ед.;- Осуществление разработки проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка- 1 ед.;- Осуществление разработки проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка- 1 ед.;- Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка- 1 ед.; - Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка- 1 ед.; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | В один этап, в сроки 2022 - 2026 годы |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем средств, необходимых на финансирование мероприятий Программы составляет 489194,9 тыс. руб., в том числе:Объем средств федерального бюджета - 445991,4 тыс. руб., в том числе по годам:2022 год - 12951,4тыс. руб.;2023 год -69840 тыс. руб.;2024 год - 153500тыс. руб.;2025 год - 54500тыс. руб.;2026 год - 155200тыс. руб.;Объем средств краевого бюджета - 5108,4тыс. руб., в том числе по годам:2022 год - 297тыс. руб.;2023 год - 1841,4тыс. руб.;2024 год - 1485тыс. руб.;2025 год - 1188тыс. руб.;2026 год - 297тыс. руб.;Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа – 38095,1 тыс. руб., в том числе по годам:2022 год -1606,5тыс. руб.;2023 год -528,6тыс. руб.;2024 год -17725тыс. руб.;2025 год -13522тыс. руб.;2026 год -4713тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества приобретенного (построенного) жилья и улучшение жилищных условий - 23 ед.;2. Увеличение количества созданных и благоустроенных спортивных и детских игровых площадок - 1 ед.;3. Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий – 10 км;4. Увеличение протяженности обустроенных ливневых стоков- 1 км;5. Увеличение количества обустроенных общественных колодцев и водоразборных колонок- 20 ед.;6. Увеличение количества обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов- 25 ед.;7. Увеличение количества благоустроенных территорий историко-культурных памятников-12 ед.;8.Увеличение протяженности реконструируемых, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам, расположенным на сельских территориях- 2 км;9.Увеличение протяженности реконструируемых, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса, закрепление кадров на селе- 2,5 км;11.Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изыскания на реконструкцию, **к**апитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования- 1 ед.;11. Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий- 1 км;12. Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения-4 км;13. Увеличение протяженности построенных сетей уличного освещения населенных пунктов и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий- 20 км;14.Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изыскания на строительство здания дошкольного учреждения с. Чернышевка- 1 ед.;15. Постройка дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка- 1 ед.;16. Разработана проектно-сметная документация, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7 под дошкольное учреждение с. Новогордеевка 1 ед.;17.Разработана проектно-сметная документация, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7 под сельский дом культуры с. Новогордеевка- 1 ед.;18. Проведена реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка- 1 ед.;19. Проведена реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка- 1 ед.;20.Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения- 1 ед.; |

**1. Характеристика сферы реализации Программы**

Анучинский муниципальный округ находится в центральной части Приморского края. Округ граничит на севере со Спасским районом, на северо-западе - с Черниговским, на востоке - с Яковлевским, Чугуевским районами и городом Арсеньев, на юго-востоке - с Партизанским, на юге - с городом Партизанск, на юго-западе - со Шкотовским, на западе - с Михайловским районом.

Сеть населенных пунктов в границах района представлена 29 сельскими населенными пунктами с центром в с. Анучино с общей численностью населения 12580 человек.

Выгоды экономико-географического положения Анучинского муниципального округа связаны с размещением его на Транссибирской железнодорожной магистрали и близостью автомагистрали федерального значения М60«Хабаровск-Владивосток». Близость к г. Арсеньеву создает благоприятные предпосылки для сбыта сельскохозяйственной продукции и развитию пригородного расселения. Сдерживающим фактором развития района является удаленность от важнейших экономических центров России и Приморского края, сложность осуществления внешних связей, а также низкий уровень освоенности территории. Расстояние от с. Анучино до краевого центра г. Владивостока составляет 240 км по железной дороге и 233 км по автомобильной дороге; до ближайшего большого города (г. Уссурийск) - 130 км по автомобильной дороге, до ближайшего города (г. Арсеньев) - 28 км по автомобильной дороге.

Сообщение между населенными пунктами в границах округа осуществляется автомобильным транспортом.

Площадь округа - 3885,4 кв. км, что составляет 2,4% площади Приморского края.

На протяжении долгих десятилетий до кризиса 90-х годов в Анучинском муниципальном районе работали сельскохозяйственные предприятия (совхозы). Анучинский муниципальный район был сельскохозяйственным. В связи с кризисом в 90-е годы в экономике муниципального района начали развиваться негативные тенденции, которые усилились в связи с длительной кризисной ситуацией в стране. Произошел резкий спад объемов производства в сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу во всех отраслях округа. Были ликвидированы совхозы.

Несмотря на указанное выше, и в настоящее время ведущей отраслью экономики Анучинского муниципального округа, обеспечивающей 40,3 роста валового выпуска продукции (работ и услуг) ежегодно, является сельское хозяйство**.**

В реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей состоит 5 сельскохозяйственных организаций, 48 крестьянских (фермерских) хозяйств.

 Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника Анучинского муниципального округа 43,6 тыс. руб., что составляет 74,9% заработной платы одного работника Приморского края (58,18 тыс. руб.). Низкая оплата труда, необеспеченность объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

 Администрации Анучинского муниципального округа для повышения уровня жизни населения в сельской местности необходимо решить следующие проблемы:

* Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок в сёлах Анучинского муниципального округа;
* Организация освещения территорий (улицы сельских населенных пунктов) Анучинского муниципального округа;
* Обустройство общественных колодцев в сёлах Анучинского муниципального округа;
* Улучшение состояния улично-дорожной сети по направлению к общественно значимым объектам, объектам агропромышленного комплекса;
* Решение проблемы сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Анучинского муниципального округа;
* Увеличение количества контейнерных площадок, размещенных на территории Анучинского муниципального округа;
* Обеспечение граждан жильем надлежащего качества, закрепление кадров на селе;
* Обеспечение населения качественной питьевой водой;
* Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
* Развитие инженерной инфраструктуры;
* Развитие социальной инфраструктуры (строительство дошкольного учреждения, реконструкция здания под дошкольное учреждение и сельский дом культуры);

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения.

Одной из мер решения проблем муниципального округа – участие в государственных программах.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, расширение рынка труда, развитие процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки из краевого и федерального бюджетов.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа» на 2022-2026 годы направлена на сбалансированное решение социальных, экономических и инфраструктурных проблем развития сельских территорий Анучинского муниципального округа (далее – Программа).

К основным рискам реализации Программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции, и недостаточным уровнем софинансирования из краевого и федерального бюджетов;

- финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

- природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий Программы, что в конечном итоге отразится на выполнении ее показателей.

Способом управления рисками, связанными с реализацией Программы, является мониторинг ее реализации, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка программных мероприятий и индикаторов (показателей).

**2. Приоритеты муниципальной политики**

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития сельских территорий, а также механизмы их достижения определяются целями и задачами государственной программы Российской Федерации " Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696, стратегией " Социально-экономического развития Анучинского муниципального района до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Анучинского муниципального района от 22.01.2013 года № 14, Устава Анучинского муниципального округа.

Приоритеты муниципальной политики направлены на повышение уровня и качества жизни сельского населения путём развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов Анучинского муниципального округа.

**3. Цели, задачи Программы**

В соответствии со стратегическими приоритетами формируется цели и задачи Программы:

- Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, к сельскому образу жизни.

-  Повышение престижности проживания в сельской местности.

 - Улучшения демографической ситуации в Анучинском муниципальном округе.

- Создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах Анучинского муниципального округа.

- Обеспечение граждан жильем надлежащего качества, закрепление кадров на селе.

 - Улучшения демографической ситуации в Анучинском муниципальном округе.

**4. Целевые показатели (индикаторы) Программы**

 Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

 Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели (индикаторы):

о плановых значениях индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый период, год |
| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |
|  | 1. Подпрограмма «Обеспечение граждан сельских территорий жильём

на территории Анучинского муниципального округа» на 2022 - 2026 годы |
| 1.1. | Обеспечение граждан сельских территорий жильём | Квартир,домов | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | 1. Подпрограмма «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Анучинского муниципального округа» на 2022 - 2026 годы
 |
| 2.1. | Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок  | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Организация освещения территории (улицы населенных пунктов) | км | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2.3. | Организация ливневых стоков | км | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4. | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | Ед. | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 2.5. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Ед. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Благоустройство территории историко-культурных памятников | Ед. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Анучинского муниципального округа» на 2022 - 2026 годы
 |
| 3.1. | Осуществление реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих к объектам, расположенным на сельских территориях, являющихся территориями, на которых реализуются и (или) отобраны к реализации проекты комплексного развития, утвержденные протоколом заседания Комиссии | км | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3.2. | Осуществление реконструкции, **к**апитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса | км | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на реконструкцию, **к**апитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026
 |
| 4.1. | Строительство сетей водоснабжения | км | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения | км | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 4.3. | Строительство уличных сетей освещения населенных пунктов | км | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.4. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на строительство здания дошкольного учреждения с. Чернышевка |  ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.5. | Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка |  ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.6. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.9. | Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.10. | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения  | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**5. Характеристика основных мероприятий Программы**

 Обобщенная характеристика реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий представлена в Приложение № 1

**6. Механизм реализации Программы**

6.1. Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации Программы.

6.2.  Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

6.2.1. Составления проектно-сметной документации на выполнение работ по мероприятиям Программы.

6.2.2. Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.2.3. Предоставления субсидий из федерального (краевого) бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа» на 2022-2026 годы.

6.2.4. Финансирования расходов за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа на развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа.

**7. Оценка применения мер регулирования**

 В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной Программы в ходе её реализации, с учётом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует и уточняет затраты местного бюджета на софинансирование Программы «Комплексное развитие сельских территорий Анучинского муниципального округа» на 2022-2026 годы.

 Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведена в Приложении № 2.

**8. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета приведена в Приложении № 3.

**9. Сроки реализации Программы**

 Программа реализуется в один этап, в сроки 2022 - 2026 годы.

**10. Оценка эффективности реализации Программы**

 Предложенные Программой мероприятия позволят решить ряд проблем, связанных с обеспечением граждан жилыми помещениями на территории Анучинского муниципального округа, решением кадрового вопроса.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения цели Программы;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

- степени эффективности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации Программы.

Ответственный исполнитель предоставляет отчетные данные в финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа для проведения мониторинга и оперативного контроля реализации муниципальной программы. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы:

информацию о степени выполнения мероприятий Программы в соответствии с Приложением № 4.

информацию о расходовании бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с Приложением № 5.

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в соответствии с Приложением № 6.

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Нначала реализации подпрограммы,отдельного мероприятия | Окончания реализации подпрограммы,отдельного мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение граждан сельских территорий жильём на территории Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспечение граждан сельских территорий жильём (Предоставление субсидий в размере 1% социальной выплаты семьям, участвующим в улучшении жилищных условий на селе, включённых в сводный список по Анучинскому муниципальному округу и в список по Приморскому краю. Социальная выплата производится согласно Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ») | Финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа |  2022 |  2026 |

|  |
| --- |
|  |

Увеличение количества приобретенного (построенного) жилья и улучшение жилищных условий | Удовлетворение потребностей граждан в улучшении жилищных условий (агропромышленный  комплекс, социальная сфера) и закрепление кадров на селе -23; |
|  | **Подпрограмма № 2** «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Анучинского муниципального округа»;  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок  | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Увеличение количества созданных и благоустроенных спортивных и детских игровых площадок  | Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок-1 ед.; |
| 22.2 | Организация освещение территорий (улицы населенных пунктов) | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий  | Освещение улиц населенных пунктов-10км |
| 22.3 | Организация ливневых стоков | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности обустроенных ливневых стоков | Обустройство ливневых стоков-1км |
| 22.42 | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Увеличение количества обустроенных общественных колодцев и водоразборных колонок | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок-20ед. |
| 22.5 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Увеличение количества обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов-25 ед. |
| 22.6 | Благоустройство территорий историко-культурных памятников | МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Увеличение количества благоустроенных территорий историко-культурных памятников | Благоустройство территорий историко-культурных памятников-12 ед. |
|  | **Подпрограмма № 3** «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Анучинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 333.1 | Осуществление реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих к объектам, расположенным на сельских территориях, являющихся территориями, на которых реализуются и (или) отобраны к реализации проекты комплексного развития, утвержденные протоколом заседания Комиссии | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности реконструируемых, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам, расположенным на сельских территориях | Осуществление реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих к объектам, расположенным на сельских территориях-2 км |
| 33.2 | Осуществление реконструкции,капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности реконструируемых, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса, закрепление кадров на селе | Осуществление реконструкции, **к**апитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса-2,5 км |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на реконструкцию, **к**апитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | 2022 | 2026 | Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изыскания на реконструкцию, **к**апитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на реконструкцию, **к**апитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования – 1ед. |
|  | **Подпрограмма № 4** «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Анучинского муниципального округа»  |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Строительство сетей водоснабжения | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий | Строительство сетей водоснабжения – 1км |
| 44.2. | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения  | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения- 4км |
| 4.3. | Строительство уличных сетей освещения населенных пунктов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности построенных сетей уличного освещения населенных пунктов и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий. | Строительство уличных сетей освещения населенных пунктов – 20км |
| 4.4 | Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы ПСД и изысканий на строительство здания дошкольного учреждения с. Чернышевка | КУ МОУО | 2022 | 2026 | Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изыскания на строительство здания дошкольного учреждения с. Чернышевка | Разработка проектно-сметная документация, проведение экспертизы ПСД на строительство здания дошкольного учреждения с. Чернышевка- 1 ед. |
|  | Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка | КУ МОУО | 2022 | 2026 | Постройка дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка  | Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка- 1ед |
|  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7 под дошкольное учреждение с. Новогордеевка | КУ МОУО | 2022 | 2026 | Разработана проектно-сметная документация, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7 под дошкольное учреждение с. Новогордеевка | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка- 1 ед. |
|  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка | МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Разработана проектно-сметная документация, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7 под сельский дом культуры с. Новогордеевка | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка |
|  | Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка  | КУ МОУО | 2022 | 2026 | Проведена реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка | Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка- 1 ед. |
|  | Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка | МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа | 2022 | 2026 | Проведена реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка | Реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка- 1 ед. |
|  | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа;Управление по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа  | 2022 | 2026 | Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения- 1 ед. |

Приложение № 2

 Оценка

применения мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной Программы

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Анучинского муниципального округа [<\*>](#P633) (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Анучинского муниципального округа» на 2022-2026 годы, касающиеся внесения уточнений объемовсофинансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Будет обусловлена:изменениями федерального законодательства;изменениями регионального законодательства;принятыми муниципальными правовыми актами. |

<\*> - объем выпадающих доходов бюджета Анучинского муниципального округа, увеличение расходных обязательств Анучинского МО.

Приложение № 3

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета

Анучинского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию

ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета

**«Комплексное развитие сельских территорий» на территории**

**Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС [<\*>](#P885) основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение граждан сельских территорий жильём на территории Анучинского муниципального округа» |  |
| 11.1. | Обеспечение граждан сельских территорий жильём (предоставление субсидий в размере 1 % софинансирования социальных выплат)  | Финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа | всего |  |  |  |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  | **Подпрограмма № 2** «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Анучинского муниципального округа»  |
| 2.1. | Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Организация освещение территорий (улицы населенных пунктов) | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| 2.3. | Организация ливневых стоков | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 2.4. | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2.5. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 2244,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 1571,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 673,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Благоустройство территорий историко-культурных памятников | МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 1680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма № 3** «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Анучинского муниципального округа» |
| 3.1. | **Подпрограмма № 3** «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Анучинского муниципального округа»Осуществление реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих к объектам, расположенным на сельских территориях, являющихся территориями, на которых реализуются и (или) отобраны к реализации проекты комплексного развития, утвержденные протоколом заседания Комиссии | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19400,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 3.2. | Осуществление реконструкции, **к**апитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0, | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 29100,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 891,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 9700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма № 4** «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Анучинского муниципального округа» |
| 4.1. | **Подпрограмма № 4** «Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Анучинского муниципального округа»Строительство сетей водоснабжения | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 19400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 6790,0 | 9700,0 | 9700,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 207,9 | 297,0 | 297,0 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4.3. | Строительство уличных сетей освещения населенных пунктов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 |
| краевой |  |  |  |  | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.4. | Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 14550,0 | 0,0 | 0, | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  | 0,0 | 445,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Разработка проектно-сметной документации по строительству здания дошкольного учреждения с. Чернышевка | КУ МОУО | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 00,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9700,0 | 00,0 |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 00,0,0 |
| 4.6. | Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка | КУ МОУО | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 145500,0 |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500, |
| 4.7. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания под дошкольное учреждение с. Новогордеевка | КУ МОУО | Всего |  |  |  |  | 00,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 4850,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания под сельский дом культуры с. Новогордеевка | МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 4850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. | Реконструкция здания под дошкольное учреждение с. Новогордеевка | КУ МОУО | Всего |  |  |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 48500,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. | Реконструкция здания под сельский дом культуры с. Новогордеевка | МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 48500,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Анучинскогомуниципального округа |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> - главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение № 4

Информация

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

**«Комплексное развитие сельских территорий» на территории**

**Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Запланированный результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

Информация

о расходовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

**«Комплексное развитие сельских территорий» на территории**

**Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год | Запланировано по сводной бюджетной росписи [<\*>](#P1238) | Кассовые расходы, тыс. руб. [<\*\*>](#P1239) |
| 1. |  | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года

<\*\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года.

Приложение № 6

Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

**«Комплексное развитие сельских территорий» на территории**

**Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026 годы**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора (показателя) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии) |
| отчетный год | отчетный период [<\*>](#P1303) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |   |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

**Подпрограмма № 1**

**«Обеспечение граждан сельских территорий жильём**

**на территории Анучинского муниципального округа»**

**на 2022 – 2026 годы**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Финансово-экономическое управление Анучинского муниципального округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрация муниципального округа |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение граждан жильем надлежащего качества, закрепление кадров на селе. |
| Задачи Подпрограммы | - создание условий для включения граждан в сводный список по району для участия в программе по улучшению жилищных условий;- субсидирование в размере 1 % социальных выплат семьям- участникам программы. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | Обеспечение граждан сельских территорий жильём- 23 ед. |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в сроки 2022-2026 годы |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов  | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 1050 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 210 тыс. рублей;2023 год - 210 тыс. рублей;2024 год - 210 тыс. рублей;2025 год – 210тыс. рублей;2026 год – 210 тыс. рублей |

**Подпрограмма № 2**

**«Мероприятия по благоустройству сельских**

**территорий Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026 годы**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа; |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел социального развития администрации Анучинского муниципального округа, Анучинский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Виноградовский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Гражданский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Чернышевский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа |
| Цель Подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, сельскому образу жизни |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Анучинского муниципального округа, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.2. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | - Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок- 1 ед.;**-** Организация освещение территорий (улицы населенных пунктов)- 10 км;**-** Организация ливневых стоков- 1км;**-** Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок- 20 ед.;**-** Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов- 25 ед.;**-** Благоустройство территорий историко-культурных памятников- 12 ед.; |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в сроки 2022-2026 годы |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов  | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 46144,9 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 4644,9 тыс. рублей;2023 год - 0,00 тыс. рублей;2024 год - 22500,00 тыс. рублей;2025 год - 19000тыс. рублей;2026 год -0,0 тыс.руб.Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы составляет:из федерального бюджета, составляет 17251,00 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 3251,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 8000,00 тыс. рублей 2025 год - 6000,0тыс. рублей; 2026 год - 0,0тыс. рублейиз краевого бюджета, составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год -0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей 2025 год - 0,0тыс. рублей; 2026 год - 0,0тыс. рублей |

**Подпрограмма № 3**

**«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских**

**территориях Анучинского муниципального округа» на 2022 – 2026 годы**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Анучинский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Виноградовский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Гражданский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Чернышевский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, |
| Цель Подпрограммы | Развитие и улучшение транспортной инфраструктуры сельских территорий, приведением в соответствие нормативным требованиям.  |
| Задачи Подпрограммы | 1. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам, объектам агропромышленного комплекса, расположенных на сельских территориях Анучинского муниципального округа. 2. Создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах Анучинского муниципального округа. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | -Увеличение протяженности реконструируемых, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам, расположенным на сельских территориях- 2 км;-Увеличение протяженности реконструируемых, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к объектам агропромышленного комплекса, закрепление кадров на селе- 2,5 км;-Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изыскания на реконструкцию, **к**апитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования- 1 ед.; |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в сроки 2022-2026 годы |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов  | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 60 000,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 0,00 тыс. рублей;2023 год - 10 000,00 тыс. рублей;2024 год - 30 000,00 тыс. рублей;2025 год - 20 000,00 тыс. рублей;2026 год - 0,00 тыс. рублейПрогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы составляет: из федерального бюджета, составляет 58 200,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 0,00 тыс. рублей;2023 год - 9 700,00 тыс. рублей; 2024 год - 29 100,00 тыс. рублей; 2025 год - 19 400,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублейиз краевого бюджета, составляет 1782,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 0,00 тыс. рублей;2023 год - 297,00 тыс. рублей; 2024 год - 891,00 тыс. рублей; 2025 год -594,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей |

**Подпрограмма № 4**

**«Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Анучинского муниципального округа»**

**на 2022 – 2026 годы**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| Соисполнители Подпрограммы | Анучинский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Виноградовский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Гражданский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа, Чернышевский территориальный отдел управления по работе с территориями администрации Анучинского муниципального округа,МКУК «ИДЦ» Анучинского муниципального округа,Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием Анучинского муниципального округа Приморского края» |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;Создание благоприятных условий для комфортной жизнедеятельности в сельской местности |
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.2.Развитие инженерной инфраструктуры.3.Обеспечение населения питьевой водой. 4.Предоставление дополнительных мест в дошкольном образовательном учреждении;5.Создание условий дошкольного образования для детей дошкольного возраста;6.Создание условий для развития культуры в сельской местности. |
| Показатели муниципальной программы, характеризующие цели и задачи подпрограммы | -Увеличение протяженности построенных сетей водоснабжения и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий- 1 км;-Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения-4 км;-Увеличение протяженности построенных сетей уличного освещения населенных пунктов и повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий- 20 км;-Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изыскания на строительство здания дошкольного учреждения с. Чернышевка- 1 ед.;- Постройка дошкольного образовательного учреждения с. Чернышевка- 1 ед.;- Разработана проектно-сметная документация, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7 под дошкольное учреждение с. Новогордеевка 1 ед.;-Разработана проектно-сметная документация, прохождение экспертизы ПСД по реконструкции здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7 под сельский дом культуры с. Новогордеевка- 1 ед.;- Проведена реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под дошкольное учреждение с. Новогордеевка- 1 ед.;- Проведена реконструкция здания бывшего детского дома, расположенного в с. Новогордеевка, ул. Молодёжная, 7, под сельский дом культуры с. Новогордеевка- 1 ед.;-Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза ПСД и изысканий на строительство сетей водоснабжения- 1 ед.; |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в сроки 2022-2026 годы |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов  | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 382 000,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 10 000,00 тыс. рублей;2023 год - 62 000,00 тыс. рублей;2024 год - 120 000,00 тыс. рублей;2025 год - 30 000,00 тыс. рублей;2026 год - 160 000,00 тыс. рублейПрогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы составляет: из федерального бюджета, составляет 370540,00 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 9 700,00 тыс. рублей;2023 год - 60140,00 тыс. рублей;2024 год -116400,00 тыс. рублей; 2025 год - 29100,00 тыс. рублей; 2026 год - 155200,00 тыс. рублейиз краевого бюджета, составляет 3326,4 тыс. рублей, в том числе:2022 год - 297,00 тыс. рублей;2023 год -1 544,4 тыс. рублей;2024 год - 594,00 тыс. рублей; 2025 год - 594,00 тыс. рублей; 2026 год - 297,00 тыс. рублей |