Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

 13.06. 2024

Благоустройство придомовой территории с.Анучино, ул.100 лет Анучино,4 и 4а, ул.Гоголя,11.

 Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ООО «ФРИЗ БК»

На объекте работают 3 ед. техники и 4 работника.

Подрядчик ведет работы по укладке асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек и отмостков, по устройству ливневки.

 

  



