Примерный график 
выезда общественных наблюдателей на объекты 
 АНУЧИНСКИЙ МО
2026 год
Селивёрстов А.А. - координатор ОН
	№
	Дата
	Объект/ сроки работ
	Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект
	Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект)

	
	
	
	
	

	1.
	12.05
26.05.
09.06.
23.06.
08.07.
22.07.
12.08.
25.08.-31.08

	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Анучино, ул. Гагарина
(Государственная программа ПК «Обеспечение достойным жильём и качественными услугами ЖКХ население Приморского края») 

01.05-31.07.2025
	Скорикова И.В., муниципальный куратор, 
Бурдейная О.В., начальник управления ЖКХ
	Селивёрстов А.А.. , муниципальный координатор ОН, с.Анучино

	2.
	24.03.
08.04.
22.04.
12.05.
27.05.
09.06.
07.07.
22.07
29-31.07

	Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка (Государственная программа ПК «Развитие образования Приморского края»)

01.03.-26.06.2025
	Скорикова И.В., муниципальный куратор,
Лобода С.В. гл.специалист КУ МОУО, Синенко И.Г., зам директора
	Маврина Т.Е., общественный наблюдатели с Чернышевка

	3.
	 12.05
26.05.
09.06.
23.06.
08.07.
22.07.
12.08.
25.08.-31.08


	Благоустройство придомовой территории с.Чернышевка, ул.Лермонтова (Губернаторская программа «1000 дворов»)

01.05-31.07.2026
	Скорикова И.В., муниципальный куратор,
Марчук Е.А., начальник Чернышевского ТО
	Лопардина А.В., общественный наблюдатель

	4.
	12.05
26.05.
09.06.
23.06.
08.07.
22.07.
12.08.
28.08.
15.09.
28-30.09

	Благоустройство  территории между ДК  и памятником погибшим в годы ВОВ с. Чернышевка(Твой проект)
(Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», )

01.05-31.07.2026

	Скорикова И.В., муниципальный куратор,
Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО
	Маврина Т.Е., общественный наблюдатель

	5.
	11.06
29.06.
09.07.
23.07.
11.08.
27.08
15.09.
28-30.09

	Ремонт водоразборных колонок с.Староварваровка (Твой проект)
(Инициативное бюджетирование по направлению «Твой проект», )

01.05.-31.07.2026

	Скорикова И.В., муниципальный куратор
Сивоконь З.М. начальник Виноградовского ТО
	Селивёрстов А.А., муниципальный координатор ОН

	6.
	12.05
26.05.
09.06.
23.06.
08.07.
22.07.
29-31.07

	Асфальтирование пришкольной территории  Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка (Инициативное бюджетирование по направлению «Молодёжный бюджет», )
01.06-01.08.2025

	Скорикова И.В., муниципальный куратор,

Синенко И.Г., зам.директора
	Маврина Т.Е., общественный наблюдатель

	7.
	
	Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд комсомола", расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, ул. Лазо,18 (Модернизация первичного звена здравоохранения-региональный проект)

	Скорикова И.В. муниципальный куратор, 
Савонов П.Г, зам.главного врача по АХЧ.
	Селиверстов А.А., муниципальный координатор

	8.
	
	Приобретение и монтаж ФП на территории Приморского края, с.Гродеково
	Скорикова И.В. муниципальный куратор, 
Савонов П.Г, зам.главного врача по АХЧ.
	Селиверстов А.А., муниципальный координатор

	9
	12.05
01.06
16.06
02.07
23.07
13.08
28.08
17.09
01.10
22.10
11.11
[bookmark: _GoBack]27.11
	Мосты (5 объектов) в рамках госпрограммы ПК «Региональная и местная дорожная сеть» (нацпроект «Инфрастуктура для жизни»
	Скорикова И.В. муниципальный куратор, 
Дубовцев И.В, 1-ый замглавы администрации АМО

	Гамзова М.В.
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