АДМИНИСТРАЦИЯ                                            АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  | 26.02.15 |  | с. Анучино | № | 92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального района к работе в отопительный период 2015-2016 годов

Во исполнение  распоряжения  Губернатора Приморского края от 12.01.2015 года  № 1-ра  «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в  отопительный сезон 2015-2016 годов», с  целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, администрация Анучинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав районного штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2015-2016 годов.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 1 сентября 2015 г.  -   80 % от плановых объёмов работ;

- до 15 октября 2015 г.- полная готовность к началу отопительного сезона.

С 01 по 10 октября 2015 года произвести испытания (пробные пуски) оборудования и систем жизнеобеспечения.

3.Рекомендовать главам сельских поселений района принять соответствующие постановления на своем уровне;

3.1.Руководителям всех форм собственности, главам сельских поселений обеспечить:

заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению в соответствии с заданиями накопления топлива до 01 октября 2015 года в необходимых объемах;

ежемесячное   представление в отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

надежное  теплоснабжение потребителей на территориях сельских поселений, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями Анучинского муниципального района своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду (далее – Приказ) и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций района, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациям, финансируемым за счёт средств местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

личный контроль за  разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальных сайте администрации района в сети Интернет;

резервными источниками электроснабжения все котельные и социальнозначимые объекты до 01 ноября 2015 года;

Отделу жизнеобеспечения администрации района (Бурдейная), обеспечить в установленные сроки, представление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информации:

а) о ходе подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2015 года по 15 ноября 2015 года, в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения   № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях»;

б) о ходе прохождения отопительного периода  2015-2016 годов по состоянию на 01 декабря 2015 года  в соответствии  с формой  государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе ЖКХ  и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного периода ежемесячно в период с 01 ноября по 01 апреля в соответствии  с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

г) о проделанной работе по установке приборов контроля и  учета энергоресурсов на объектах ЖКХ и СКБ ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом форме.

3.2. Разработать и утвердить планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий и в срок до 10 мая 2015 года предоставить их в отдел  жизнеобеспечения, администрации района;

3.3. В срок до 15 мая 2015 года подготовить распоряжение администрации Анучинского муниципального района о  создании и утверждении состава комиссии:

по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях

по оценке готовности организаций к работе в отопительный период 2015-2016 годов, для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссии включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора);

Обеспечить работу комиссий с  целью получения паспортов готовности:

жилищного фонда и объектов социального назначения – до 05 сентября 2015 года;

организаций – до 20 октября 2015 года, муниципального района – до 15 ноября 2015 года.

3.4.Предоставить в отдел жизнеобеспечения администрации района паспорта готовности к работе в отопительный период 2015-2016 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а также муниципальных районов в соответствии со сроками, указанными в пункте 3.3 настоящего ностановления.

К началу отопительного сезона  обеспечить:

а) создание запасов материально-технических ресурсов;

б)комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования;

3.5. В срок до 15 августа 2015 г разработать и утвердить в каждом поселении муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений взаимодействия тепло -, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов, ремонтных предприятий, а также служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов и представить его в отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района;

3.6.Определить расчетами и утвердить в срок  до 20 августа 2015 года допустимое время устранения аварий и инциндентов в системах отопления жилых домов. Расчёты предоставить в в отдел  жизнеобеспечения, администрации района;

3.7. разработать и представить в администрацию района, для согласования графики отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности  теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

3.8. Отделу земельных и имущественных отношений провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.9. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов предусмотреть мероприятия  по увеличению надежности сетей и оборудования, направлять больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учётом замены не менее 7 процентов физически изношенных сетей и оборудования;

4.Рекомендовать Дальневосточному управлению Ростехнадзора осуществлять проверку готовности района к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов.

5. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств с 01 января 2015 года осуществлять планирование бюджетных средств на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг), находящимися в их ведении учреждениями на основании данных об объеме каждого из фактически потребленных учреждениями в 2014 году ресурсов со снижением такого объема на три процента.

6. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание МКД, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в МКД в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством действия,  направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в МКД на оплату тепловой энергии.

7. Районному штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального района и прохождению отопительного периода 2015-2016 годов (Янчук), обеспечить контроль за организацией и проведением работ по подготовке объектов ЖКХ.

8.Общему отделу администрации района (Бурдейная) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Анучинские Зори».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского

муниципального района    	                                                    В.И. Морозов

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Анучинского муниципального

района от «           » №

С О С Т А В

районного штаба по подготовке и прохождению

отопительного периода 2015-2016 годов

| 1. | Янчук Андрей Яковлевич | - первый заместитель главы администрации Анучинского муниципального района, руководитель штаба; |
| --- | --- | --- |
| 2. 3. | Бурдейная Ольга Васильевна Гумённая Галина Николаевна | - начальник отдела жизнеобеспечения, зам.руководителя штаба; - секретарь штаба; |
| Члены штаба: |
| 1. | Булка Игорь Викторович | -государственный инспектор отдела энергетического надзора по Приморскому краю ( по согласованию); |
| 2. | Дзюба Елена Ивановна | - глава Виноградовского сельского поселения; |
| 3. | Давыденков Владимир Иванович | - начальник теплового района «Анучинский» филиала «Арсеньевский»КГУП «Примтеплоэнерго»; |
| 4. 5 . . | Марчук Елена Анатольевна Пашовкина Наталья Ивановна | -глава Чернышевского сельского поселения; -главный врач КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»; |
| 6 | Скорикова Ирина Валерьевна | - начальник КУ МОУО; |
| 7. | Синельников Владимир Варфоломеевич | - начальник Анучинского УЭС филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети; |
| 8. | Шеховцова Татьяна Николаевна | -и.о.главы Гражданского сельского поселения; |
| 9. | Холохоренко Александр Михайлович | - глава Анучинского сельского поселения. |