Мониторинг объекта (ОН –Малахова):

15.08. 2023

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Корниловка, ул. Полтавская, 24

Срок выполнения работ: 01.05.-**31.07.2023**.

Подрядчик ООО «Нью- Сити ДВ»

Работы по установке детской площадки в с. Корниловка, ул. Полтавская, 24 завершены. Сроки выполнения работ Подрядчик нарушил, но работы выполнены качественно.





