Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

 с. Виноградовка 08.05. 2024

Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино

 Сроки выполнения работ: 16.05.2024- 31.07.2024.

Подрядчик: ООО «ГУД КАР»

На объекте работают7 чел. Строительный материал имеется.

Ведутся подготовительные работы для начала капитального ремонта кровли: старая кровля разобрана, шифер вывезен, пиломатериал с кровли аккуратно складирован.











