Мониторинг объект 29.04.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт: Мосты км км 95-км100 автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» Анучинский МО
Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026. 
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 12 чел.  4 ед.техники. 
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