Мониторинг объекта (ОН –Лопардина А.В.)
29.08.2025
Ремонт водоразборных колонок с. Рисовое
в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»
 Сроки выполнения работ: 01.05 - 31.08.2025. 
Подрядчик: ООО «ПРСК»»
[bookmark: _GoBack]На объекте Подрядчик продолжает работы по ремонту водоразборных колонок. Установлены все 7 колонок, идут работы по подключению колонок к сети электроснабжения. Выполнено 80 % работ
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