Мониторинг объект 10.07.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»
Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.  
Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»
[bookmark: _GoBack]Подрядчик   завершил демонтажные работы, начались работы по капремонту объекта культурного наследия. На объекте: 10 чел.

[image: 6]
[image: 5]

[image: 3]

[image: 2]



image1.jpeg
3

IRV IS NNATY

A

[y D

g

PECEFEEURELE 1 b e e





image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




