Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Тихоречное, 18.09.2023

Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное

(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.

Проводятся земляные работы для трубопровода. Проводят работы по монтажу колодцев, перешли к водоотведению к жилым домам. На территории чисто. Строительный мусор отсутствует. Как только прокладывают трубы, засыпают сразу участок. На территории, на которой уже выполнены работы проводят сразу частично планировку.

Рабочих 6 человек, техники 1 ед.

