Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 04.09. 2023

Устройство ангара для хранения спортивного оборудования и инвентаря

Сроки выполнения работ: 28.06.-30.09.2023

Подрядчик: ООО «Юджин Групп»

Подрядчик выполнил 95% работ. Идут работы по устройству отмостки.



