Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.):

с. Анучино, 09.08. 2022

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Смольное, ул. Луговая

Срок выполнения работ: 01.05.-31.08.2022.

На объекте выполнены следующие виды работ:

- подготовлена площадка;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований;

- устройство бетонной подготовки под оборудование;

- укладка бордюр;

- заканчивается монтаж оборудования.

Осталось выполнить подсыпку по основанию площадки и по периметру бордюр.

На объекте – 3 работника.

Работы выполняются в срок.





 

 