Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 21.06.2024

Благоустройство придомовой территории с. Анучино, ул.Ленинская,6

Сроки выполнения работ: 01.05.- 31.07.2023.

Подрядчик ИП Казарян

Подрядчик установил бордюрный камень, но земля на клумбы не завезена, причина- погодные условия (дождь, земля тяжелая). Основание подготовлено для укладки асфальтобетонного покрытия. Пока приостановлены работы.





