Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Анучино, 29.06. 2022

Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки для экстремальных видов спорта, с.Анучино, ул.Лазо,4

Срок выполнения работ: 01.06.-15.07.2022. Подрядчик ООО «Вектор».

"Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений - скейт площадка, с. Анучино".

Подрядчик ведет работы по устройству основания скейт парка:

- устройство прослойки из нетканого синтетического материала;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания.

Рабочих на объекте -4 чел.







