Мониторинг объекта 25.08.2026
 (Общественный наблюдатель -Гамзова М.В.)
Капитальный ремонт: автодорога «Осиновка - Рудная Пристань» с мостами км 100-км106  Анучинский МО
Сроки введения в эксплуатацию  - 10.12.2026. 
Подрядчик: АО "Мостострой - 11"
Подрядчик  ведет работу на объекте в две смены. Работают 22 чел.  10 ед.техники. Выполнено  25% работ  [image: 2]
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