**УТВЕРЖДЕНА:**

Постановлением главы администрации Анучинского муниципального округа

от «09» сентября 2019г. № 557, с изменениями от 06.02.2023г. № 100

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды населенных пунктов на территории**

**Анучинского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа |
| Структура муниципальной программы: |  |
| подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа» (Приложение № 13);  2.Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа» (Приложение № 14) |
| отдельные мероприятия муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  - благоустройство общественных территорий муниципальных образований;  - благоустройство территорий, детских и спортивных площадок;  - разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации. |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края | Государственная [программ](consultantplus://offline/ref=E749B7C422AEF00FB80B58ECC8BE2320D7ED92653EFE224D6A2B4E3B048F92620DCBB04A10A8F90721EDAD3BE1E28B2A38A2D0A28DB3B69B99A7C4B1P6YBG)а Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденная постановлением администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение состояния придомовых территорий населенных пунктов;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов;  - повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;  - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап, |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 55160,50319 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 15739,30125 тыс. рублей;  2021 год – 11225,73174 тыс. рублей;  2022 год – 8301,77684 тыс. рублей;  2023 год – 3945,40226 тыс. рублей;  2024 год - 7974,14977 тыс. рублей;  2025 год - 7974,14977 тыс. рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого бюджета, составляет 40762,11968 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 7888,54066 тыс. рублей;  2021 год – 6869,77509 тыс. рублей;  2022 год – 7097,10213 тыс. рублей;  2023 год – 3468,40226 тыс. рублей;  2024 год - 7719,14977 тыс. рублей;  2025 год – 7719,14977 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | |  | | --- | | В результате реализации программы:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 13 ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований - 9 ед.;  - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок – 8 ед. | |

1. **Характеристика сферы реализации Программы**

Для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан и гостей Анучинского муниципального округа одним из важных факторов является наличие мест возможного проведения отдыха и досуга, как-то парки, скверы и иные общественные территории.

Общественные территории - территории, имеющие значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общих мероприятий для округа.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C87D24BE901693E67E33C0CEDEF392D1E84B9FF747955B476158942B10D8DF68784EADC527CABCA1A16ED665899509A0AB3EBDD04E42A456C16878D7p2V2H) инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) согласно приложению № 1.

Адресный [перечень](#P27167) общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве, сформированный администрациями сельских поселений по итогам проведенной в 2018 году инвентаризации текущего состояния общественных территорий Анучинского муниципального округа, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Порядок подготовки и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа, указан в приложении № 3 к муниципальной программе.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий в населенных пунктах показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных и дворовых территорий.

В то же время имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

Степень благоустройства общественных и дворовых территорий в населенных пунктах по состоянию на 01.09.2019 оценивается по следующим показателям:

18 дворовых территорий многоквартирных домов, площадью 6,3 тыс.кв.м. Благоустроенные дворовые территории (полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) - 0%;

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов имеющие:

14 % - детские, спортивные площадки;

0 % - освещение;

0% - парковки

Так в населенных пунктах имеются общественные территории и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство общественных территорий, в том числе:

- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей, бульваров);

- устройство велосипедных дорожек;

- устройство и ремонт наружного освещения;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение общественных территорий;

- установка памятников с благоустройством территории вокруг них;

- устройство систем водоотведения;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство территорий, в т.ч. благоустройство детских и спортивных площадок.

благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

минимальный перечень видов работ:

а) асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов);

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек и урн для мусора;

г) оборудование детских и (или) спортивных площадок.

дополнительный перечень работ:

а) оборудование автомобильных парковок;

б) озеленение территорий;

в) иные виды работ.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ, и предусматривает участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в формате трудового участия заинтересованных лиц, по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении (субботник (уборка мусора, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка дворовой территории после завершения работ), окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб и т.д.).

Адресный [перечень](#P3470) дворовых территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформированный администрациями сельских поселений по итогам проведенной в 2018 году инвентаризации текущего состояния дворовых территорий, представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы, формируется с учетом предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

По каждой дворовой территории, подлежащей благоустройству в период реализации муниципальной программы, разрабатывается и утверждается дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

[Порядок](#P27116) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, указан в приложении № 5 к муниципальной программе.

Нормативная [стоимость](#P27020) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа, и образцы с визуальным описанием элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на таких территориях, муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При ремонте дворовых проездов необходимо обязательно предусматривать устройство бордюрных пандусов в местах съезда на проезжую часть и, по возможности, предусматривать места для парковки автотранспортных средств инвалидов.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Кирова.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

1. **Приоритеты муниципальной политики**

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, а также механизмы их достижения определяются целями и задачами государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а так же «Долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Приморского края до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, «Стратегии социально-экономического развития Анучинского муниципального района до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Анучинского муниципального района от 22.01.2013 года № 14, Устава Анучинского муниципального округа Приморского края

Приоритеты муниципальной политики направлены на повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов.

**3. Цели, задачи Программы**

В соответствии со стратегическими приоритетами формируется цель Программы: Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий для решения следующих задач Программы:

- улучшение состояния придомовых территорий населенных пунктов;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов;

- повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок.

1. **Целевые показатели (индикаторы) Программы**

Целевые показатели (индикаторы) соответствуют целям и задачам Программы. Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели (индикаторы):

Сведения

о плановых значениях индикатора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый период, год | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований; | ед | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок. | ед | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий приведена в Приложении № 7.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается ответственным исполнителем.

Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа обеспечивает разработку, внесение изменений, согласование и утверждение Программы в установленном порядке.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников ее реализации, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий в том числе и общественного контроля (Положение об общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анучинского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы), проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Результативность Программы достигается путем:

Улучшения состояния придомовых территорий,

Повышение уровня благоустройства общественных территорий,

Благоустройства территорий, детских и спортивных площадок.

И осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет муниципальная общественная комиссия, образуемая администрацией Анучинского муниципального округа.

**7. Оценка применения мер регулирования**

В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной Программы в ходе её реализации, с учётом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Анучинского муниципального округа в сфере «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми муниципальными правовыми актами.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы приведена в Приложении № 8.

**8. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета приведена в Приложении № 9.

**9. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в один этап.

**10.Оценка эффективности реализации Программы**

Предложенные программой мероприятия позволят решить ряд проблем, связанных с повышением уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения цели муниципальной программы;

- степени достижения задач муниципальной программы;

-степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

- степени соответствия запланированному уровню затрат.

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель предоставляет отчетные данные в финансово-экономическое управление администрации Анучинского муниципального округа для проведения мониторинга и оперативного контроля реализации муниципальной программы. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы:

информацию о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в соответствии с Приложением № 10.

информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Приложением № 11.

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в соответствии с Приложением № 12.

Приложение № 1

[Поряд](consultantplus://offline/ref=C87D24BE901693E67E33C0CEDEF392D1E84B9FF747955B476158942B10D8DF68784EADC527CABCA1A16ED665899509A0AB3EBDD04E42A456C16878D7p2V2H)ок

инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки (индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) (далее - Порядок), в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек разработан в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BFEC11178D3CAD1BD83D191E81A4040019DA6D0222C41EE2ECE5FD0E2DT7b9H) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [приказом](consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760C52F82354E78BFEC12108638AD1BD83D191E81A4040019DA6D0222C41EE2ECE5FD0E2DT7b9H) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы", и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

1.2. Цели инвентаризации: оценка текущего состояния сферы благоустройства Анучинского муниципального округа (дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Территории)), определение перечня дворовых и общественных территорий, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства.

1.3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние Территорий и необходимость их благоустройства.

II. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Первичная инвентаризация Территорий Анучинского муниципального округа проводится в два этапа:

первый этап - инвентаризация дворовых и общественных территорий;

второй этап - инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.2. Инвентаризация проводится в соответствии графиком, утверждаемым администрацией Анучинского муниципального округа.

2.3. График размещается на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения и доводится до сведения управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ).

2.4. Информация о датах проведения инвентаризации Территорий размещается на информационных досках многоквартирных домов (далее - МКД), в местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за пять рабочих дней до даты инвентаризации.

2.5. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми администрацией Анучинского муниципального округа.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой Территории приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат Инвентаризации;

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации и актуализацию паспортов Территорий несет администрация округа.

2.6. Инвентаризация проводится путем натурного обследования Территорий и расположенных на них элементов благоустройства.

2.7. По результатам проведения инвентаризации составляются Паспорта благоустройства обследуемых Территорий (далее - Паспорт территории) по [формам](consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760DB2294591077BDEF4A1E8E3FA64D84601F49DEF402554B9A335B63860DE3EDFBF90D267277C914B14F2BB7C43483A081FBE5TBb2H) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.8. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;

не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, приводящее к образованию бесхозяйных объектов;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию;

в Паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, их состоянии.

2.9. Копия Паспорта территории передается в управляющую организацию, ТСЖ. Другим заинтересованным лицам копия Паспорта территории выдается по письменному запросу.

До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов территорий:

по дворовым территориям - управляющими организациями, ТСЖ, администрацией муниципального образования и ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;

по общественным территориям - администрацией округа;

по территориям индивидуальной жилой застройки и территориям, находящимся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - администрациями муниципального образования, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.10. Последующая актуализация Паспортов территорий проводится не реже одного раза в пять лет с момента проведения первичной (предыдущей) инвентаризации.

Повторная инвентаризация проводится в соответствии с [пунктами 2.2](#Par11) - [2.9](#Par30) настоящего Порядка.

2.10.1. Лица, в чьем ведении находится Территория (управляющие организации, ТСЖ, администрация округа при непосредственном управлении многоквартирных жилых домов и иные заинтересованные лица), обязаны не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения состояния Территории обратиться в администрацию Анучинского муниципального округа с заявлением о включении Территории в график инвентаризации на текущий год.

2.11. По результатам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта по [форме](consultantplus://offline/ref=70073EF15EA3F932F760DB2294591077BDEF4A1E8E3FA64D84601F49DEF402554B9A335B63860DE3EDFBF9082E7277C914B14F2BB7C43483A081FBE5TBb2H), утвержденной в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.12. Паспорт благоустройства территории населенного пункта подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией Анучинского муниципального округа не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства Территорий, произошедших в предыдущем году, на основании проведенной инвентаризации.

III. Заключительные положения

3.1. На основании Паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) администрацией Анучинского муниципального округа заключается соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий не позднее 2024 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

3.2. На основании Паспортов благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2020 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Приложение № 1

к Порядку инвентаризации

благоустройства дворовых территорий,

общественных территорий, территорий

индивидуальной жилой застройки и

территорий в ведении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Адрес многоквартирного жилого дома [<\*>](#Par40) |  |
| 1.2. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) [<\*>](#Par40) |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) [<\*\*>](#Par42) |  |

--------------------------------

<\*> - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

<\*\*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2. | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Вид территории [<\*>](#Par170) |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.4. | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная) [<\*\*>](#Par171) |  |
| 1.7. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. [<\*\*\*>](#Par176) |  |

--------------------------------

<\*> - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. <\*\*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<\*\*\*> - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8. | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | урны | ед. |  |  |
| 2.9. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров

и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий

в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1. | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) [<\*>](#Par340) |  |
| 1.7. | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

--------------------------------

<\*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8. | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | урны | ед. |  |  |
| 2.9. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: схема земельного участка территории с указанием ее размеров

и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к Порядку инвентаризации

благоустройства дворовых территорий,

общественных территорий, территорий

индивидуальной жилой застройки и

территорий в ведении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Анучинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАСПОРТ

благоустройства территории населенного пункта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование населенного пункта)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дворовые территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Количество территорий: |  |  |
|  | всего | ед. |  |
|  | полностью благоустроенных | ед. |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.3. | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | всего | ед. |  |
|  | на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 1.5. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |
| 1.6. | Доля населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7. | Площадь территорий: |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 1.8. | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | детская площадка | ед./кв. м |  |
|  | спортивная площадка | ед. /кв. м |  |
|  | контейнерная площадка (выделенная) | ед./кв. м |  |

2. Общественные территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Количество территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.2. | Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: | ед. |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  |
| 2.3. | Доля благоустроенных территории от общего количества общественных территорий | % |  |
| 2.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. чел. |  |
| 2.5. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, чел. | тыс. чел. |  |
| 2.6. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий [<\*\*>](#Par735) | % |  |
| 2.7. | Площадь территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.8. | Площадь благоустроенных территорий всего, из них: | кв. м |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  |
| 2.10. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  |
| 2.11. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя | кв. м на одного жителя |  |

3. Территории индивидуальной жилой застройки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Площадь территорий застройки индивидуальными жилыми строениями: |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 3.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3.3. | Доля территорий с индивидуальными жилыми строениями, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |

4. Территории в ведении юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 4.2. | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 4.3. | Доля территорий с внешнем видом зданий, строений и сооружений, соответствующим правилам благоустройства | % |  |

--------------------------------

<\*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<\*\*> - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

Анучинского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2

Адресный [перечень](#P27167) общественных территорий

населенных пунктов Анучинского муниципального округа реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***N п/п*** | ***Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории*** | ***Перечень видов работ*** | ***Срок выполнения работ*** | ***Примечание*** |
| 1 | Территория прилегающая к СДК (с. Чернышевка, ул. Советская) | Установка детской и спортивной площадки | 2020 год | Выполнено 2022г. |
| 2 | Площадь дома культуры.  с. Анучино, ул. Лазо, 4 | Устройство асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, установка урн и скамеек. | 2020 год | Выполнено 2020г. |
| 3 | площадь возле памятника Партизанам, с. Анучино, ул. Лазо, | Асфальтирование площади и установка бордюрного ограждения | 2020г. | Выполняется в 2023г. |
| 4 | общественная территория,  с. Гражданка, ул. Юбилейная | Установка детской площадки, скамеек и урн, устройство освещения, устройство пешеходных дорожек | 2023 год | выполнено |
| 5 | территория у памятника погибших в ВОВ  (с. Чернышевка, ул. Советская) | Устройство пешеходных дорожек к памятнику и вокруг памятника | 2021 год | Выполнено  2019г. |
| 6 | Общественная территория,  с. Анучино, перекресток ул. Петровского и 70 лет Октября | Устройство асфальтобетонных покрытий и тротуаров, устройство освещения, установка урн и скамеек. Установка детской и спортивной площадки | 2021 год | Выполнено  2021г. |
| 7 | Детская площадка,  с. Анучино, ул. Чапаева | Установка детской и спортивной площадки | 2023 год | Выполнено  2021 |

Приложение № 3

Порядок

подготовки и утверждения дизайн - проектов благоустройства

общественных территорий населенных пунктов

Анучинского муниципального округа

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Анучинского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы, предусмотренных перечнем общественных территорий, сформированным для проведения голосования по отбору таких общественных территорий (далее – дизайн - проекты благоустройства общественных территорий).

1.2. Дизайн-проект благоустройства общественной территории - принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования общественной территории.

1.3. Заинтересованные лица - представители государственных органов, органов местного самоуправления, юридические лица, физические лица.

**2. Подготовка дизайн - проектов**

**благоустройства общественных территорий**

2.1. Подготовка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=D7C93851EE0A04B449BE98D4A5B167F8EF028303CD3FFCDBBF59669B84CBD4CCFCA947A05E02BCBB8AC267E593I8z6F) Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Подготовка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий может осуществляться заинтересованными лицами на безвозмездной основе или посредством осуществления отделом жизнеобеспечения и отделом земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа закупок на подготовку таких проектов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3. В качестве составных частей дизайн-проектов благоустройства общественных территорий могут применяться в том числе: декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. При этом все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2.4. В составе дизайн-проектов благоустройства общественных территорий должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности территорий общего пользования для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.5. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий разрабатываются с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. В состав дизайн-проектов благоустройства общественных территорий необходимо включать текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

2.6. Текстовая часть включает следующие разделы:

- общую пояснительную записку;

- фотографии и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки);

- перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории;

- описание мероприятий по благоустройству.

2.7. Графическая часть включает в себя:

- ситуационный план (с указанием инженерных коммуникаций при наличии);

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию малых архитектурных форм и элементов;

- визуализацию элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории.

2.8. При разработке дизайн-проектов благоустройства общественных территорий необходимо учитывать следующее:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутридворовых пешеходных пространств, которую следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

**3. Утверждение дизайн-проектов**

**благоустройства общественных территорий**

3.1. Разработанные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий населенных пунктов Анучинского муниципального округа подлежат рассмотрению и обсуждению с заинтересованными лицами, проектировщиками и другими профильными специалистами.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий подготавливаются в трех экземплярах. Один экземпляр передается на хранение в отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа, второй в отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального района.

3.3. Отдел жизнеобеспечения и отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа по результатам обсуждения обеспечивает утверждение постановлением администрации Анучинского муниципального округа дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

3.4. Общий отдел администрации Анучинского муниципального округа публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа дизайн-проекты благоустройства общественных территорий.

Приложение № 4

Адресный [перечень](#P27167) дворовых территорий

населенных пунктов Анучинского муниципального округа реализуемых

в составе муниципальной программы отдельных мероприятий, нуждающихся

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформированный администрациями

сельских поселений по итогам проведенной в 2018 году инвентаризации текущего состояния дворовых территорий населенных пунктов

Анучинского муниципального округа

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Срок выполнения работ |
|  |
| 1 | 2 | 7 |
|  | с. Анучино, ул. 100лет Анучино, д 4 и 4а | 2024г. |
|  | с. Анучино, ул. Горького, д.4, д.6, д.8 | 2021г.выполнено |
|  | с. Анучино, ул. Пушкина, д.3, д.7 | 2024г. |
|  | с. Анучино, ул. Ленинская, д.6 | 2025г. |
|  | с. Анучино, ул. Банивура,д. 10, д.10 а | 2023г. |
| 6 | с. Анучино, ул. Ленинская, д.2,д. 4, | 2025г. |
| 7 | с. Анучино, ул. Банивура, 12, 20, 26 | 2025г. |
| 8 | с. Анучино, ул. Банивура, 13 а, 15а | 2022г.выполнено |
| 9 | с. Анучино, ул. Ленинская, 54 | 2022г.выполнено |
| 10 | с. Новогордеевка, ул. Пионерская, д.3 | выполнено2019г. |
| 11 | с. Пухово, ул. Школьная, 2, | 2026г. |
| 12 | с. Пухово, ул. Школьная, д.7.д.9 | Детская площадка установлена в 2019г.  Благоустройство 2026г. |
| 13 | с. Чернышевка, ул. Лермонтова, 2, | 2027г. |
| 14 | с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д.4 | 2027г. |
| 15 | с. Чернышевка, ул. Лермонтова, д.15 | 2027г. |
| 16 | с. Тихоречное, ул. Молодежная, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2026г. |

Приложение № 5

Порядок

подготовки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий населенных

пунктов Анучинского муниципального округа

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы (далее - Порядок), регламентирует процедуру разработки, обсуждения с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащих ремонту (далее - заинтересованные лица), и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - дизайн-проекты), включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы (далее - муниципальная программа).

В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом понимается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории (далее - дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде как изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу в период ее реализации, осуществляется отделом жизнеобеспечения и отделом земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа в течение 30 дней со дня предоставления субсидии юридическим лицам - товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, управляющим компаниям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах и осуществляющим управление многоквартирными домами, из бюджета Анучинского муниципального округа на возмещение части затрат в связи с благоустройством придомовых территорий.

2.2. В случае поступления предложений от заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается в отношении общей дворовой территории.

2.3. Разработка дизайн-проектов осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме.

2.4. Разработка дизайн-проекта может быть осуществлена заинтересованными лицами по собственной инициативе.

**3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов**

3.1. Разработанные дизайн-проекты подлежат обсуждению с заинтересованными лицами.

3.2. В целях обсуждения дизайн-проектов с заинтересованными лицами отделом жизнеобеспечения и отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа организует размещение дизайн-проектов на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в телекоммуникационной сети Интернет с указанием срока окончания приема замечаний и предложений, а также электронного адреса для направления замечаний и предложений.

Срок обсуждения дизайн-проекта не может составлять менее 14 дней.

3.3. После окончания приема замечаний и предложений заинтересованных лиц отделом жизнеобеспечения и отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа с учетом поступивших замечаний и предложений вносит изменения в дизайн-проекты.

3.4. Утверждение дизайн-проектов осуществляется постановлением администрации Анучинского муниципального округа в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема замечаний и предложений к дизайн-проектам.

Приложение № 6

Нормативная [стоимость](#P27020) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, работ по благоустройству территорий,

детских и спортивных площадок на территорий населенных пунктов

Анучинского муниципального округа

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимальный перечень работ | | | |
| 1. | Установка бортовых камней бетонных дорожных, | 100 м бортового камня | 154,500 |
| в том числе стоимость бортовых камней дорожных | 68,172 |
| 2. | Установка бортовых камней бетонных тротуарных, | 100 м бортового камня | 110,240 |
| в том числе стоимость бортовых камней тротуарных | 28,309 |
| 3. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорог, | 100 м бортового камня | 67,450 |
| в том числе стоимость асфальтобетонной смеси: 14,5 т | 59,930 |
| 4. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, | 100 м бортового камня | 63,633 |
| в том числе стоимость асфальтобетонной смеси: 11,98 т  Рисунок не приводится | 42,443 |
| 5. | Работы по монтажу сетей наружного освещения: |  |  |
| - монтаж опоры освещения (металлическая, трубчатая) с 1 светильником и 30 м СИП3\*25 + 1\*35, с использованием буровой машины, длинномера, крановой установки, автогидроподъемника с НДС | 1 шт. | 68,542 |
| - монтаж кронштейна освещения с 1 светильником на существующую опору, 30 м СИП3\*25 + 1\*35, с использованием буровой машины, длинномера, крановой установки, автогидроподъемника с НДС | 1 шт. | 27, 131 |
| - демонтаж опоры освещения (железобетонная) с 1 светильником и 30 м СИП3\*25 + 1\*35, с использованием длинномера, крановой установки, автогидроподъемника с НДС | 1 шт. | 6,544 |
| Дополнительный перечень работ | | | |
| 1. | Детская площадка во двор "Стандарт Панорама с винтовой трубой"  Рисунок не приводится | 1 шт. | 185,29 |
| 2. | Детский игровой комплекс "Стандарт Крепость свободы"  Рисунок не приводится | 1 шт. | 154,48 |

Приложение № 7

Обобщенная характеристика

реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов**

**на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа»** | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа | 2020 | 2027 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа | 2020 | 2027 | количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований | количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований |
| 2. | **Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа»** | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. |  | 2020 | 2027 | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |
| 3. | Отдельное мероприятие: Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации. | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа | 2020 | 2027 | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

Оценка

применения мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной Программы и сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной Программы

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов**

**на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Анучинского муниципального округа [<\*>](#P633) (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год (2020) | первый год планового периода (2021) | второй год планового периода (2022) | третий год планового периода (2023) | четвертый год планового периода (2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. | Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории Анучинского муниципального округа», касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Будет обусловлена:  изменениями федерального законодательства;  изменениями регионального законодательства;  принятыми муниципальными правовыми актами. |

<\*> - объем выпадающих доходов бюджета Анучинского муниципального округа, увеличение расходных обязательств Анучинского муниципального округа.

Приложение № 9

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Анучинского муниципального округа Приморского края и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов**

**на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС [<\*>](file:///C:\Users\KhomenkoNV\Desktop\документы%20по%20благоустройству\Постановление\Постановление%20от%2017.04.2020%20№%20280\Приложение%20№%203.docx#P885) основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | Оценка расходов | | | | | | | |
| ГРБС | | Рз Пр | | ЦСР | | | ВР | | очередной финансовый год (2020) | | первый год планового периода (2021) | второй год планового периода (2022) | третий год планового периода (2023) | | четвертый год планового периода (2024) | пятый год планового периода (2025) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 1. | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 0,0 | | 3875,13900 | 11,55 | 0,0 | | 40,0 | 40,0 |
| краевой бюджет | 900 | | 0503 | | 2100192610 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 0,0 | | 3875,13900 | 11,55 | 0,0 | | 40,0 | 40,0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 7601,04758 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 65,0 | 65,0 |
| краевой бюджет | 900 | | 0503 | | 2100192610 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 7601,04758 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 65,0 | 65,0 |
| 1.3 | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| краевой бюджет | 900 | | 0503 | | 2100192610 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Расходы на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 4106,03651 | 3468,40226 | | 7719,14977 | 7760,35583 |
| краевой бюджет | 900 | | 0503 | | 2100192610 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 4106,03651 | 3468,40226 | | 7719,14977 | 7760,35583 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 2100120820 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Софинансирование поддержки муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 | | 0503 | | 21101S2610 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 678,91193 | 327,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 21101S2610 | | | 244 | | 0,0 | | 0,0 | 678,91193 | 327,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **2. Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство территорий детских и спортивных площадок | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 | | 0503 | | 2120100000 | | | 244 | | 8095,49367 | | 4251,71065 | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 900 | | 0503 | | 2120192610 | | | 244 | | 7888,54066 | | 3869,77509 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 21201S2610 | | | 244 | | 206,95301 | | 381,93556 | 240,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Твой проект | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края;  Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа Приморского края | всего | 900 | | 0503 | | 2120100000 | | | 244 | | 0,00 | | 3030,400 | 3021,2784 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 900 | | 0503 | | 2120192610 | | | 244 | | 0,00 | | 3000,0000 | 2991,06562 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 21201S2610 | | | 244 | | 0,00 | | 30,400 | 30,21278 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа Приморского края; | всего | 900 | | 0503 | | 2120120840 | | | 244 | | 42,760 | | 13,48209 | 244,0 | 150,0 | | 150,0 | 150,0 |
| бюджет Анучинского муниципального округа Приморского края | 900 | | 0503 | | 2120120840 | | | 244 | | 42,760 | | 13,48209 | 244,0 | 150,0 | | 150,0 | 150,0 |
|  | **Итого:** | | | |  | |  | |  |  | | **15739,30125** | | **11225,73174** | | **8301,77684** | | **3945,40226** | **7974,14977** | **7974,14977** |  | |

<\*> - главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение № 10

Информация

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов**

**на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Запланированный результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины невыполнения/отклонения сроков, и их влияние на ход реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

Информация

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов**

**на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) на текущий год | Запланировано по сводной бюджетной росписи [<\*>](#P1238) | Кассовые расходы, тыс. руб. [<\*\*>](#P1239) |
| 1. | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды населенных пунктов Анучинского муниципального округа»** | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа»** | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации. | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |
| бюджет Анучинского муниципального округа |  |  |  |  |

<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года

<\*\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года.

Приложение № 12

Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды населенных пунктов**

**на территории Анучинского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикатора (показателя) муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного периода (при наличии) |
| отчетный год | отчетный период [<\*>](#P1303) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | ед |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований | ед |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок. | ед |  |  |  |

<\*> - заполняется нарастающим итогом с начала года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

Приложение № 13

**Паспорт**

**подпрограммы «Формирование современной**

**городской среды населенных пунктов**

**Анучинского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства населенных пунктов |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - улучшение состояния придомовых территорий населенных пунктов;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований;  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Программа реализуется в один этап, |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 11971,2398 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 7601,04758 тыс. рублей;  2021 год – 3875,19400 тыс. рублей;  2022 год – 4117,58651 тыс. рублей;  2023 год – 3468,40226 тыс. рублей;  2024 год - 7824,14977 тыс. рублей;  2025 год – 7824,14977 тыс. рублей  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы из краевого бюджета, составляет 31020,52263 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 7601.04758 тыс. рублей;  2021 год – 3875,13900 тыс. рублей;  2022 год – 4106,03651 тыс. рублей;  2023 год – 3468,40226 тыс. рублей;  2024 год - 7719,14977 тыс. рублей;  2025 год – 7719,14977 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | |  | | --- | | В результате реализации программы:  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 13 ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований - 9 ед. | |

Приложение № 14

**Паспорт**

**подпрограммы «Благоустройство территорий**

**Анучинского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального округа |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - благоустройство территорий, детских и спортивных площадок. |
| Индикаторы (показатели) муниципальной подпрограммы | - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап, |
| Объем средств бюджета Анучинского муниципального округа на финансирование муниципальной подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов | Объем средств бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19388,52066 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 8138,25367 тыс. рублей;  2021 год – 7294,98859 тыс. рублей;  2022 год – 3505,2784 тыс. рублей;  2023 год – 150,00 тыс. рублей;  2024 год - 150,00 тыс. рублей;  2025 год – 150,00 тыс. рублей  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы из краевого бюджета, составляет 17749,38137 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 7888,54066 тыс. рублей;  2021 год – 6869,77509 тыс. рублей;  2022 год – 2991,06562 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год - 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | |  | | --- | | В результате реализации программы:  - количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок - 8 ед. | |

Перечень территорий, отобранных для благоустройства общественной комиссией администрации Анучинского муниципального округа, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджету администрации Анучинского муниципального округа на поддержку Программы «Благоустройство территорий Анучинского муниципального округа» подлежит утверждению главой администрации Анучинского муниципального округа.

**Перечень территорий, отобранных для благоустройства администрацией Анучинского муниципального района, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2020 году, утвержденный постановлением администрации Анучинского муниципального района**

**от 15.04.2020г. № 241**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Анучино, ул. Молодежная | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 2. | с. Нововарваровка, ул. Кубанская | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 3. | с. Пухово, Беговая | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 4. | с. Таежка, ул. Советская | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 5. | с. Виноградовка, ул. Советская | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 6. | с. Новотроицкое, ул. Центральная | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| 7. | с. Муравейка,  ул. Партизан | общественная территория | установка детской площадки | 2020 |
| **II.** | **Дворовые территории** | | | |
| 1. | нет |  |  |  |

**Перечень территорий, отобранных для благоустройства администрацией Анучинского муниципального округа Приморского края, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2021 году, утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от 15.03.2021г. № 221**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Анучино,  ул. Чапаева | общественная территория | установка детской площадки | 2021 |
| 2. | с. Анучино, перекресток улиц  70 лет Октября и Петровского | общественная территория | установка детской и спортивной площадок | 2021 |
| 3. | с. Ильмаковка  ул. Центральная | общественная территория | установка детской площадки | 2021 |

**Перечень территорий, отобранных для благоустройства администрацией Анучинского муниципального округа Приморского края, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2022 году, утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от 21.02.2022г. № 197**

|  |
| --- |
|  |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | | | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Дворовые территории** | | | | | |
| 1 | с. Анучино,  ул. Банивура, д.13а и 15 | | | Дворовая территория | Благоустройство дворовой территории, | 2022 |
| 2 | с. Анучино, ул. Ленинская, 54 | | | Дворовая территория | Благоустройство дворовой территории, | 2022 |
| II. | **Общественные территории** | | | | | |
| 1 | с. Смольное,  ул. Угловая | | | Общественная территория | Установка детской площадки | 2022 |

**Перечень территорий, отобранных для благоустройства Анучинского муниципального округа Приморского края, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2023 году, утвержденного постановлением администрации Анучинского муниципального округа Приморского края от 21.10.2022г. № 586, изменения постановление от 06.02.2023 год. № 100**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **№ п/п** | | **Адрес территории** | | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| 1. **Дворовые территории** | | | | | | |
| 1. | | с. Анучино,  ул. Банивура 10 и10а | | Дворовая территория | Ремонт и устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек и дворовых проездов, установка урн, скамеек | 2023г. |
| **II.Общественные территории** | | | | | | |
| 1 | | с. Гражданка,  ул. Юбилейная | | Общественная территория, | Устройство пешеходной дорожки, устройство освещения, установка детской площадки | 2023г. |
| 2 | | с. Корниловка,  ул. Полтавская, д24 | | Общественная территория | Установка детской площадки | 2023г. |
|  | |