Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

с. Анучино, 13.07. 2023

Благоустройство придомовой территории МКД по адресу с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а

Сроки выполнения работ: 01.05.2023- 31.07.2023.

Подрядчик: ИП Казарян Агван Рафикович

На объекте работают 4 чел, 3 ед. техники. Идет укладка асфальта. Сделано 95% всех работ. Имеется паспорт объекта.







