Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Тихоречное, 01.11.2023

Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное

(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.

Монтаж сетей водоотведения завершён, сети подключены. Продлен контракт на благоустройство до 30.11. 2023

На объекте работает грейдер, равняется грунт.

На объекте 2 рабочих,1 единица техники. Строительный мусор отсутствует.









