Мониторинг объектов (ОН – Стасюк Александр Алексеевич):

30 сентября с. Анучино

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирный домов, расположенных по адресу:

с.Анучино, ул. Горького 4,6,8

Выполнены следующие работы: выполнена работа по планировке (снят грунт- слой 700 кв.м +15 см, установлен бордюрный камень. Идет работа по установке ливневой системы, лотков.

 



 