Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

03.05. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского МО (дорога с. Гражданка - с. Чернышевка)

(источники финансирования - к/б и м/б)

Подрядчик ИП Казарян. Сроки выполнения работ: 01.05.--31.07.2024

Количество техники: 5, рабочих - 5 чел.

Проводятся подготовительные работы:

расчищают территорию, с поверхности по обочинам удаляют растительность, выкорчевывают пни, деревья.

Строительный мусор есть в виде канистр , которые складируют на обочине. Возможно, не успели убрать.

Сделали почти одну сторону.

Выводят лишний грунт, остатки кустов и деревьев.









