Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
[bookmark: _GoBack]18.09.2025
НАЦПРОЕКТ « Инфраструктура для жизни»: Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений (Мост)на км 98+186 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"»
 Сроки выполнения работ: 01.03. - 15.10.2025. 
Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление»
Подрядчик завершает работы по ремонту моста. Завершены покрасочные работы. Выполнено   98%  работ от общего объема. 
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