Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

03.06. 2024

Благоустройство придомовой территории с.Анучино, ул.Ленинская,2

Сроки выполнения работ: 15.06.202 - 15.08.2024.

Подрядчик: ИП Казарян

На объекте работают 1 чел. и 1 ед. техники.

Подрядчик начал работу на объекте раньше срока. Идет выкорчёвка кустов, деревьев.

 

