Мониторинг объекта (ОН –Малахова.):

с. Анучино, 03.07. 2022

Выполнение работ по установке детской площадки

в с. Гражданка, ул. Юбилейная ( «Твой проект»)

Срок выполнения работ: 01.05.-31.07.2023.

Подрядчик ООО «Нью- Сити ДВ»

На объекте выполнены следующие виды работ по подготовке площадки:

- выборка грунта;

- планировка площадки.

По объективным обстоятельствам (стоит вода) Подрядчик решил послойно уложить скальник. Эти работы сейчас ведутся.

На объекте -3 работника, 2 ед. техники





