Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Чернышевка, 03.07. 2024

Устройсьво хоккейной коробки с. Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»

Подрядчик ООО «При морская строительная компания».

Сроки выполнения работ: 15.06.-25.08.2024.

Подрядчик приступил к работе. Закупил оборудование. Идет работа по отсыпке основания площадки.Работы в данный момент ведутся вне рамок сметной документации.

На объекте-1 ед.техники и 1 раб.

.





 