Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

с. Анучино, 11.05. 2022

Капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а

Капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО, с. Анучино, ул.Лазо,4а идет согласно графику. Работы начаты с конца марта 2022.

Ведутся следующие работы:

- строительно-монтажные (архитектурные решения);

- устройство отопительной системы;

- выравнивание стен и потолка;

- ремонт санузлов.

Санитарное состояние объекта удовлетворительное. Мусор складируется и периодически вывозится.

На объекте работают от 8 человек, имеются все необходимые строительные материалы и оборудование для выполнения вышеуказанных видов работ.





 

 

 





