Мониторинг объект 20.10.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»

Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.

Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»

Подрядчик ведет работы по  ремонту кровли здания,   Ведутся работы по  отделке здания c внешней стороны. Устанавливают оконные блоки, перегородки внутри здания. На потолке установили канал для электропроводки. Выполнено 50-75% работ. На объекте: 22 чел.