Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
03.09.2025
НАЦПРОЕКТ « Инфраструктура для жизни»: Осуществление дорожной деятельности (ремонт) искусственных сооружений (Мост)на км 98+186 автомобильной дороги «Осиновка - Рудная Пристань» в Анучинском муниципальном округе Приморского края в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"»
 Сроки выполнения работ: 01.03. - 15.10.2025. 
Подрядчик: АО «Специализированное строительное управление»
[bookmark: _GoBack]Подрядчик ведет работы по ремонту моста. Выполнено  более 95% работ. Работают 9 чел, 1 ед.техники и спецоборудование.
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