Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
16.07.2026
Асфальтирование территории школы с.Пухово в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет»
Сроки выполнения работ: до 31.07.2026. 
Подрядчик: ИП Тарасенко
[bookmark: _GoBack]Подрядчик продолжает работы по благоустройству территории при школе с.Пухово. Уложен бордюрный камень. Готовится основания для укладки асфальта. Работают на объекте 5 человек и 3 ед.техники
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