Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

07.06. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения: дорога с.Виноградовка-с.Ильмаковка

Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ИП Власкин

На объекте работают 7 чел. и 5 ед. техники.

Подрядчик ведет работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Объем работы выполнен более 75%. Работы выполняются качественно.









