Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)

с. Анучино, 18.10.2022

Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома без отселения жителей по адресу: ул. Банивура, д.12, с. Анучино

Срок выполнения работ: **15.04.2022-01.10.2022**

Подрядчик: ООО «Ремонт -ДВ»

Работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Банивура, д.12, с. Анучино, **завершены: кровля дома, козырьки над входом в подъезд, люк на чердак через подъезд. Строительный мусор вывезен с объекта.**







