Мониторинг объект 21.08.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»
Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.  
Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»
Подрядчик  ведёт работы по заливке бетоном пола в помещениях здания,  установлена металлическая стяжка на потолке. На объекте: 10 чел.
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