Мониторинг объект 30.10.2026

(Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)

Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»

Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.

Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»

Добрый день. Подрядчик ведет работы по  ремонту кровли здания   Ведутся работы по  отделке здания c внешней стороны. Установили оконные блоки, двери, перегородки внутри здания. Устанавливают кондиционеры. Выполнено 50-75% работ. На объекте: 27 чел.