Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Чернышевка, 12.04. 2023

Проведение капитального ремонта кабинетов (3 каб.) естественнонаучного направления «Точка Роста», МБОУ школа с. Чернышевка

(источник финансирования - м/б)

Подрядчик ИП Мазильников. Сроки выполнения работ: 13.03-15.04.2023.

На объекте работают 2 чел. Один кабинет отремонтирован. Но имеются замечания по качеству выполненных работ. Подрядчик обещал исправить замечания.

Во втором кабинете работы завершаются и Подрядчик переходит на ремонт 3-его кабинета.

















