Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):

 с. Анучино, 31.08. 2023

Проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 с японо-американскими империалистами» с. Анучино, ул. Лазо,

 Сроки выполнения работ: 01.09.2023- 16.10.2023. Подрядчик ООО «Юджин Групп»

Подрядчик приступил к работе раньше срока. На момент проверки выполняются скрытые виды работ- основание для укладки брусчатки.

На объекте работает спецтехника-2 ед. и 2 работника

