Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
11.06.2026
Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка
Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026. 
Подрядчик: ООО "ГУД КАР"
Подрядчик завершает работы по обшивке фасада здания школы, внутренние работы в здании.На объекте работают 10 чел.   Выполнено более 90% работ  
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