Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

20.05. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского МО (дорога с. Гражданка - с. Чернышевка)

(источники финансирования - к/б и м/б)

Подрядчик ИП Казарян. Сроки выполнения работ: 01.05.--31.07.2024

Количество техники: 4, рабочих - 6 чел.

Проводятся следующие работы:

-**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли;**

**-**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата»;

-Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей;

 

 

