Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)

03.06. 2024

Благоустройство придомовой территории с.Анучино, ул.100 лет Анучино,4 и 4а, ул.Гоголя,11.

Сроки выполнения работ: 01.05.202 - 31.07.2024.

Подрядчик: ООО «ФРИЗ БК»

На объекте работают 3 чел. и 2 ед. техники.

Подрядчик ведет работы по подсыпке строительного материала для устройства пешеходных дорожек,отмостки. Бордюрный камень установлен.

 

 





