Администрация Анучинского муниципального района

 Приморского края

#### КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

#### ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

####  И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

#### РЕШЕНИЕ

 28 февраля 2018 г. с. Анучино  **№ 4**

####  О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период паводков и наводнений в 2018 году.

 В периодвскрытия рек и водоемов на территории Анучинского муниципального района в результате таяния снега и льда сопровождается значительным увеличением их водности. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадении значительного количества осадков, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом рек из берегов и подтоплением населенных пунктов, сельхозугодий, повреждением мостов, дорог, линий электропередач и связи.

 При резкой активизации циклонической деятельности и влияния на территорию Анучинского района тайфунов в весенне - летний период не исключается возможность возникновения высоких дождевых паводков и наводнений.

В целях предупреждения ЧС в весенне - летний паводковые периоды, снижения ущерба населению и территориям, комиссия при администрации Анучинского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Анучинского муниципального района в 2018 году. (Приложение № 1)
2. Создать межведомственную рабочую группу по планированию противопаводковых мероприятий и контролю прохождения весеннего и летнетнего паводков 2018 года (Приложение № 2).
3. Уточнить силы и средства территориальной подсистемы РСЧС (Приложение №3)
4. Организовать постоянный контроль паводковой обстановки в местах возможного затопления.
5. Организовать проведения обследования зон возможного затопления в паводкоопасных местах. Откорректировать паспорта территорий в части касающейся снижения рисков затопления по каждому населенному пункту.
6. Уточнить список комиссии при администрации Анучинского муниципального района, администрациях сельских поселений для определения нанесенного ущерба (в случае подтопления) имуществу граждан и инфраструктуре муниципального образования.
7. Создать комиссию для обследования гидротехнических сооружений (Россейчук). Принять меры по обследованию закрытых водоемов, водопропускных труб, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов(пешеходных переходов), очистку ливнестоковых сооружений.
8. Организовать взаимодействие между органами власти, аварийно-спасательными формированиями, полицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зоне возможных ЧС.

 9. Рекомендовать главам сельских поселений (Дубовцев И.В., Сивоконь З.М., Марчук Е.А., Самойленко А.М.) :

 9.1. Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные места;

 9.2. Для предупреждения заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями провести работу по ликвидации несанкционированных свалок на подведомственных территориях.

10. Начальнику общего отдела администрации Анучинского муниципального района (Бурдейная) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района.

 11. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Первый зам. главы администрации Анучинского

муниципального района, председатель

КЧС и ПБ района А.П. Каменев

 Приложение № 2

 К решению КЧС и Пб администрации

 Анучинского муниципального района

 от № 1

**Состав**

**противопаводковой комиссии при администрации**

**Анучинского муниципального района**

Каменев А.П.– первый заместитель главы администрации Анучинского муниципального района, председатель КЧС ПБ района;

Баранов А.И. – начальник отдела ГОЧС администрации Анучинского муниципального района, заместитель председателя КЧС и ПБ района;

Гуменная Г.Н. – старший специалист отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района, секретарь комиссии;

Бурдейная О.В. – начальник отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района;

Россейчук Е.В.- начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Анучинского муниципального района;

Панюта Ю.М. – директор КГКУ «29 ОПС по охране Анучинского района»;

Шинкин А.И. - директор АО «Примавтодор» филиал «Арсеньевский»;

Дубовцев И.В. – глава Анучинского сельского поселения;

Марчук Е.А. – глава Чернышевского сельского поселения;

Самойленко А.М. – глава Гражданского сельского поселения;

Сивоконь З.М. – глава Виноградовского сельского поселения.

 Приложение № 3

 к решению КЧС и ПБ администрации

 Анучинского муниципального района

 от №

**Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС**

**Анучинского муниципального района**

1. **А.О. «Примавтодор» филиал «Арсеньевский»:**

- автогрейдер 6 – ед.;

- КДМ КАМАЗ 6- ед.;

- МТЗ-82 4- ед.;

- УАЗ 469 1- ед.;

- личный состав 18 чел.

2. **Тепловой район «Анучинский» филиал « Спасского» КГУП «Примтеплоэнерго**»:

- Экскаватор –ЭО 2621 - 1ед.;

-КАМАЗ – 5126 - 1 ед.;

- личный состав - 6 чел.

**3.** **Анучинский РЭС филиала ОАО ДРСК «Приморские электрические сети»:**

- Экскаватор – ЮМЗ-ЭО 62 -1 ед.;

- линейный автомобиль ГАЗ -66 – 1 ед.

- личный состав - 6 чел.

**4. Приморский ПАО «Ростелеком» Арсеньевский ЛТЦ (с. Анучино:**

- УАЗ-3309 - 1 ед.;

-бурильная машина ГАЗ-66 БКМ902 – 1 ед.

**5. СПКХ «ВОСХОД»:**

- экскаватор KAMACY – 1 ед.;

- бульдозер ДТ-75 - 1 ед.;

- личный состав - 6 чел.

**6. МУП «Анучинское ЖКХ»:**

- Грейдер ГС-1403 - 1 ед.;

- МТЗ -80 - 1ед.;

- личный состав - 7 чел.

**Наращивание сил и средств**

**При необходимости будут привлечены:**

**. КФХ «Силич»:**

- МТЗ-80 - 1 ед.;

- личный состав - 2 чел.

**7. КФХ «Матвейко»:**

- МТЗ-80 - 1 ед.;

- личный состав - 2 чел.

-**Анучинский филиал ФГУ «Приммелиоводхоз»:**

- БДЗ-42-1 - 1 чел.»

-ДТ-75 гр-4 - 1 чел.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮПервый заместитель главыадминистрации Анучинского муниципального района,председатель КЧС и ПБ А.П. Каменев « » февраля 2018 г.  |

**План**

**мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение возможного ущерба в период паводков и наводнений в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовить и провести заседание КЧС и ПБ при администрации района по подготовке к действиям в условиях весенних паводков, наводнений и безопасному пропуску льда на реке Арсеньевка.  | Председатель КЧС и ПБ района (Белинский), начальник отдела ГОЧС района (Баранов). | до 01 марта |
| 3. | Организовать контроль за выполнением решения КЧС и ПБ при администрации района. | Председатель КЧС и ПБ района (Белинский). | март - май |
| 4 | Провести штабную тренировку сил и средств районного звена РСЧС в целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на реке Арсеньевка. | Председатель КЧС и ПБ района (Белинский), начальник отдела ГОЧС района (Баранов) | до 16 марта |
| 5 | Уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием обстановки. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Дзюб, Самойленко, Марчук) начальник отдела ГОЧС района (Баранов). | до 29 марта |
| 6 | Провести проверку готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к пропуску паводковых вод. | Директор ФГУ «Приммелиоводхоз» (Федоренко), начальник отдела ГОЧС района (Баранов) | до 25 марта |
| 7. | Произвести очистку и укрепление ГТС, водопропускных устройств, мостов, дамб. Определить и подготовить карьеры к забору грунта для отсыпки и укрепления дорог, дамб, ГТС. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Сивоконь, Марчук, Самойленко), начальник отдела имущественных и земельных отношений (Россейчук) | до 28 марта |
| 8. | Организовать наблюдение за ГТС, водоотводами, руслами рек, в т.ч. в местах возможных заторов льда, в районах, наиболее подверженных наводнениям, не охваченных сетью водомерных постов. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Сивоконь, Марчук, Самойленко), директор ФГУ «Приммелиоводхоз» (Федоренко). | март - май |
| 9. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления острыми кишечными инфекциями. | Главный врач КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» (Пашовкина), начальник отдела ГОЧС (Баранов). | до 01 апреля |
| 10. | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления. | Ведущий инженер Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Арсеньевского ЛТЦ (с. Анучино) (Клыков). | до 01 апреля |
| 11. | Подготовить к паводкам, наводнениям водомерные и метеорологические посты, обеспечить их необходимым оборудованием, средствами связи. | Руководительметеостанции с. Анучино (Синенко). | до 01 апреля |
| 12. | Создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения.  | Руководители предприятий, начальник ФЭУ администрации (Бондарь). | до 8 апреля |
| 13. | Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные места. | Главы сельских поселений (Дубовцев, Сивоконь, Марчук, Самойленко), начальник ГОЧС администрации района (Баранов). | до 30 марта |
| 14. | Проверить готовность сил и средств районного звена РСЧС к действиям в условиях паводков и наводнений в 2016 году. | Начальник отдела ГОЧС администрации района (Баранов). | до 8 апреля |
| 15. | Предусмотреть средства и быть готовым организовать доставку продовольствия в зону чрезвычайной ситуации. | Финансово-экономическое управление (Бондарь) | Весь период |
| 16. | Обеспечить информирование населения о последствиях паводков и наводнений на территории Анучинского муниципального района и принимаемых мерах. | Начальник отдела ГОЧС администрации района (Баранов) | Весь период |

Начальник отдела ГОЧС и МП администрации

Анучинского муниципального района А.И. Баранов