Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

с. Чернышевка, 31.05. 2023

Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное

(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения с.Тихоречное. Выезд 31.05.23 г. На объекте проводят земляные работы, укладывают трубы и сразу делают отсыпку. Ожидают люки для колодцев. Планируют работы грейдера на той территории, которую уже отсыпали и положили трубы. На территории чисто. Строительный мусор отсутствует. Рабочих 5 человек.



 