Мониторинг объектов (ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):

 улицы с.Чернышевка (Садовая, Трудовая,)

21-23 июня 2021

Подрядчик к работе не приступил по ул. Трудовой, 200 м не досыпано.

  

На ул. Садовой работы велись, но не закончены

 

с. Корниловка (ул. Зелёная)

  Подрядчик к работе не приступил