Плановый график

выездов общественных наблюдателей на 2023

в Анучинском муниципальном округе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Объект/ сроки работ | Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект | Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект) |
| 1 | 10.05.  24.05.  07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  09.08.  23-30.08 | **Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, уличное освещение с. Гражданка**  **01.05.-31.07.2023** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.** главный специалист отдела социального развития администрации АМО | Малахова О.А. |
| 2 | 10.05.  24.05.  07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  28-31.08 | **Благоустройство придомовых территорий МКД с. Анучино, ул. Банивура, 10 и 10а,**  **01.05.-31.07.2023** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО | Холохоренко А.М. |
| 3 | 10.05.  24.05.  07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  31.07 | **Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по устройству детской игровой площадки с. Гражданка**  **01.05.-31.07.2023** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО  **Самойленко А.М.** начальник Гражданского ТО | Малахова О.А. |
| 4 | 07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  30-31.07. | Капитальный ремонт дорог с. Анучино, ул. Чапаева, Центральная | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Гуменная Г.Н.,** главный специалист отдела ЖКХ администрации АМО | Селиверстов А.А. |
| 5 | 10.05.  24.05.  07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  09.08.  23.08.  06.09.  20.09.  10.10.  27-31.10. | **Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Тихоречное**  **01.05.-31.10.2023** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО  **Марчук Е.А.,** начальник ЧернышевскогоТО | Малахова О.А. |
| 6 | 07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  09.08.  23-30.08 | **Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект «Сохранение культуры» с. Еловка** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Селиверстов А.А.  Холохоренко А.М. |
| 7 | 29.03  12.04.  10.05.  31.05  13.06.  21.06.  05.07.  19.07.  09.08.  30.08.  13.09.  28.09.  23-25.10 | **Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922г. в боях с японо-американскими империалистами» с. Анучино**  **15.03.-25.10.2023** | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Федорец Н.Т.,** директор МКУК «ИДЦ» АМО | Селиверстов А.А.  Холохоренко А.М. |
| 8 | 17.03.  41.03.  04.04  20.04.  30.04. | Капитальный ремонт кабинетов естественнонаучной и технологической направленности с. Чернышевка –«ТОЧКА РОСТА»  13.03.-15.05.2023 | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Суляндзига М.В.,** начальник КУ МОУО | Малахова О.А. |
| 9 | 07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  09.08.  23.08  13.09.  28-30.09. | Устройство спортивной площадки-гимнастическое ядро | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Ведерникова О.В.,**  начальник отдела соц.развития | Селиверстов А.А. |
| 10. | 07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  09.08.  23.08  13.09.  28-30.09. | Строительство сооружения для хранения спортивного оборудования и инвентаря | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Ведерникова О.В.,**  начальник отдела соц.развития | Холохоренко А.М. |
| 11. | 10.05.  24.05.  07.06.  21.06.  05.07.  19.07.  09.08.  23-30.08 | Устройство уличного освещения по селам округа (Анучино, Нововарваровка, Корниловка, Новотро | **Скорикова И.В.,** муниципальный координатор,  **Хоменко Н.В.,** ведущий специалист отдела ЖКХ администрации  АМО **Самойленко А.М.** начальник Гражданского ТО  **Марчук Е.А.,** начальник ЧернышевскогоТО | Селиверстов А.А.  Холохоренко А.М.  Малахова О.А. |

Муниципальный координатор И.В.Скорикова