Мониторинг объекта (ОН –Селивёрстов А.А.)
10.07.2026
Монтаж фельшерского пункта с.Гродеково
Сроки выполнения работ: 12.05. - 31.10.2026. 
Подрядчик: ООО "Олимп"
[bookmark: _GoBack]Подрядчик провел работу по обшивке металлических конструкций, начинают работу по установке кровли. На объекте работают 6 чел. Строительным материалом обепечены.
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