Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)
13.10-.2025
Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка 
Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025.Срок продлён до 30.10.2025
Подрядчик: ООО «Империал Групп»
[bookmark: _GoBack]Подрядчик сделал монтаж кровли здания, начал работы по устройству отмостки здания, благоустройству территории ФАПа. Установлены металлические конструкции.  Работают 6 чел.
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