Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

19.06. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского МО (дорога с. Гражданка - с. Чернышевка)

(источники финансирования - к/б и м/б)

Подрядчик ИП Казарян. Сроки выполнения работ: 01.05.--31.07.2024

Количество техники 4 ед., рабочих - 3 чел.

Подрядчик ведет подготовительные работы, выполнено от общего объёма 25-50% работ. Работает спецтехника.













