Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)
24.11-.2025
Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края, с.Староварваровка 
Сроки выполнения работ:01.06-30.09.2025.Срок продлён до 30.10.2025
Подрядчик: ООО «Империал Групп»
Подрядчик завершил работы по установке ФАПа. Напрушил сроки сдачи объекта. 24.11.2025 объект принят комиссией.
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