Мониторинг объект 05.11.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Здание старого корпуса райбольницы, где проходил III съезд ВЛКСМ»
Сроки введения в эксплуатацию  - 12.05-15.11.2026.  
Подрядчик: ООО «ПСК ДЕЛСТ»
Кровля собирается на земле (готовятся отдельные детали, заготовка), как только все будет готовы, будут накрывать, устанавливают  вентиляцию, идёт монтаж электрики, провода укладываются в  кабельканалы.  Но основные работы- по фасаду,- сделали докомпановку и замену кирпича, наносят шовный раствор и гидроизоляцию цоколя. Приступают к монтажу дымоходов кирпичных , приступили к  отмостке,  делают заземление. Выполнено более 75% работ. На объекте: 37 чел. 
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