**ОБЪЕКТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ на территории Анучинского МО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Дата завершения работ** | **Цена контракта/ НМЦК**  **(тыс. руб.)** | **Подрядчик** |
| **Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий Анучинского МО на 2020-2024 годы»** | | | |
| Установка детских и спортивных площадок (2)на общественных территориях (с. Анучино ул. Чапаева, ул. 70лет Октября | срок окончания работ 31.08.2021 | 3279,3 | Объекты введены в эксплуатацию |
| Установка детской площадки с. Ильмаковка ул. Центральная;  Установка детской и спортивной площадки с. Еловка, ул. Зеленая | срок окончания работ 31.10.2021 | 945,5  2899,3 | Объекты введены в эксплуатацию  . |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Анучинского МО на 2020-2024 годы»** | | | |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (с. Анучино, ул. Горького 4,6,8) | 15.10.2021 | 3875,1 | Работы завершены |
| Устройство уличного освещения на территории Виноградовского ТО | 31.10.2021 | 1888,5 | Работы завершены |
| Устройство уличного освещения на территории Гражданского ТО | 05.10.2021 | 2276,2 | МК расторгнут |
| Устройство уличного освещения на территории Чернышевского ТО | 30.09.2021 | 1001,4 |
| Устройство уличного освещения в с. Чернышевка (ул. Партизанская, Первомайская, Солнечная, Садовая, Лермонтова, Советская) – ИБ «Твой проект» | 30.09.2021 | 2809,5 | выполнены |
| **Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории и Анучинского МО на 2020-2024 годы»** | | | |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных работ общего пользования местного значения на территории Анучинского МО (с. Анучино, с. Староварваровка, с. Чернышевка) | 31.07.2021 | 10782,4 | Работы выполнены |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Анучинском МО на 2020-2024 годы»** | | | |
| Капитальный ремонт и модернизация объектов культуры (СДК с. Чернышевка) | 10.12.2021 | 2725, 43 | Работы выполнены |