[bookmark: _GoBack]Мониторинг объект 17.06.2026
 (Общественный наблюдатель -Селивёрстов А.А.)
Ремонт водоразборных колонок с. Староварваровка, (ул.Центральная, Мира, Октябрьская, Северная) в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».
Сроки введения в эксплуатацию  - 01.05.-31.07.2026.  
Подрядчик: ООО "ПРСК"
Подрядчик   приступил к работе.  На объекте: 4 чел и 3ед. техники. 
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